ИНФОРМАЦИЯ

о принятых решениях и мерах по внесенным представлениям по результатам проведенного контрольного мероприятия «Обследование результативности отдельных мероприятий государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской     среды», а также проверка законности и эффективности использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды в 2019-2021 годах»

о выявленных при его проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.10. плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2022 год, распоряжения Контрольно-счетной  палаты Ставропольского края от 27.04 2022                 № 23, от 05.07.2022 № 35, от 20.07.2022 № 36 и от 27.10.2022 № 54.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16 мая по 20 июля 2022 года и с 7 ноября по 5 декабря 2022 года.

В целях исполнения представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края:

1. Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края:

- подрядчиком по муниципальному контракту произведен возврат средств в сумме 57,96 тыс. рублей за фактически невыполненные работы;

- подрядчиками по муниципальным контрактам на объектах благоустройства устранены недостатки, выявленные в ходе проведения визуальных осмотров;

2. Администрацией города – курорта Кисловодска Ставропольского края:

- подготовлен проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе-курорте Кисловодске», с учетом устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия замечаний;

- в адрес подрядных организаций направлены претензии об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия на сумму 280,63 тыс. рублей;

3. Администрацией Левокумского  муниципального округа Ставропольского края:

-  подрядчиком по муниципальному контракту произведен возврат средств в сумме 30,71 тыс. рублей за фактически невыполненные работы, а также выполнены работы на сумму 33,17 тыс. рублей;

- подрядчиком по муниципальному контракту на объекте благоустройства устранены недостатки, выявленные в ходе проведения визуальных осмотров.

К дисциплинарной ответственности по результатам контрольного мероприятия привлечено 7 должностных лиц.

- Начальник инспекции № 5    					                  Л.В. Переяслова