ИНФОРМАЦИЯ

о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2020 - 2022 годах и истекшем периоде 2023 года в рамках регионального проекта «Современная школа (Ставропольский край)» на строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске»

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 1.18.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2023 год, пункт 1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2024 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 13 ноября 2023 г. № 58, от 18 декабря 2023 г. № 65 и от 10 января 2024 г. № 1.

Сроки проведения контрольного мероприятия:

С 15.11.2023 по 01.03.2024.

В рамках реализации представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, направленного по результатам контрольного мероприятия, администрацией города-курорта Кисловодска приняты следующие меры:

- направлены претензии о необходимости возврата в бюджет Ставропольского края средств в общей сумме 294,9 тыс. рублей за невыполненные работы и не поставленные материалы, а также направлена претензия по устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств;

- по девяти контрактам направлены претензии по взысканию неустоек (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение контрактных обязательств на общую сумму 960,4 тыс. рублей;

- проведена разъяснительная работа с ответственными специалистами структурных подразделений.

Аудитор                                                                                                       В.А. Собко