**ИНФОРМАЦИЯ**

**инспекции № 5 КСП СК о принятых мерах по устранению нарушений**

**и недостатков, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных в 2014 - 2015 годах и истекшем периоде 2016 года в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013 – 2017 годах»**

1. Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края:

- по вопросу установленных фактов, свидетельствующих о содержащейся в Краевой программе № 237-п недостоверной информации, замечания приняты к сведению, должностным лицам, ответственным за своевременное внесение изменений в Краевую программу № 237-п, доведено до сведения в дальнейшем не допускать данные нарушения. В настоящее время нарушения устранены. Подготовлен проект постановления Правительства Ставропольского края «О внесении изменений в краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013 – 2017 годах»;

- по вопросу исключения неоднозначности в применяемых терминах в Краевой программе № 237-п подготовлены соответствующие изменения в Краевую программу № 237-п.

2. Администрацией Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края:

- постановлением от 27.06.206 № 317 внесены изменения в муниципальную программу в части уточнения объемов финансирования;

- постановлением от17.11.2016 № 676 внесены дополнения в постановление от 09.02.2010 № 43;

- заключены соглашения о возмещении за жилое помещение с собственниками изымаемого жилого помещения;

- в адрес исполнителя муниципального контракта направлена претензия № 2117 от 08.11.2016 о нарушении графика строительства;

- к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица администрации Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

3. Управлением ЖКХ администрации города Георгиевска Ставропольского края за несвоевременный ввод дома в эксплуатацию подано в Арбитражный суд Ставропольского края исковое заявление о взыскании с исполнителя 17 муниципальных контрактов неустойки в размере 260,2 тыс. рублей.

4. Администрацией города Невинномысска Ставропольского края заключено 3 договора мены, отсутствовавших на момент проведения проверки.

5. Администрацией города Благодарного Благодарненского района Ставропольского края:

- вносятся изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования города Благодарного;

- внесены изменения в сведения о балансовой стоимости в отношении квартир в аварийных домах, перешедших в муниципальную собственность;

- к дисциплинарной ответственности привлечено 2 заместителя главы администрации города Благодарного.

6. Администрацией города Новопавловска Кировского района Ставропольского края принято распоряжение от 10.11.2016 № 721, содержащее мероприятия по устранению нарушений и недостатков, выявленных КСП СК в рамках контрольного мероприятия.