ИНФОРМАЦИЯ

о принятых решениях и мерах по внесенным представлениям по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в виде субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственных программ Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Развитие транспортной системы»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.19 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 12 сентября 2019 года № 67, от 27 ноября 2019 года № 79, от 03 декабря 2019 года № 80.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17 сентября по 11 декабря 2019 года.

В целях исполнения представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края приняты следующие меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недостатков, а также недопущение их в дальнейшем:

1. Администрацией Андроповского муниципального района Ставропольского края направлены требования об уплате штрафов:

- в адрес подрядных организаций от 15.01.2020  № 14-06/249 в размере 1 198,30 тыс. рублей по муниципальному контракту от 06.08.2018 № 1019721 и от 15.01.2020 № 14-06/250 в размере 5,0 тыс. рублей по муниципальному контракту от 25.06.2019 № 01213000203190000310001 за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами;

- в адрес организаций, осуществляющих строительный контроль от 15.01.2020 № 14-06/251 в размере 2,0 тыс. рублей по муниципальному контракту от 16.07.2018  № 0121300020318000025-0159170-01 и от 15.01.2020 № 14-06/252 в размере 1,0 тыс. рублей по муниципальному контракту от 25.06.2019 № 01213000203190000350001 за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами.

2. Администраций Георгиевского городского округа Ставропольского края направлены претензии об уплате штрафов:

- в адрес подрядных организаций от 20.12.2019  № 3706 в размере 580,66 тыс. рублей по муниципальному контракту от 11.03.2019                                     №  0121300043819000003_305505/23, от 20.12.2019  № 3709 в размере 1 056,7 тыс. рублей по муниципальному контракту от 29.06.2018 № 0121300043818000025_305505/33 и от 20.12.2019  № 3711 в размере 1 109,0 тыс. рублей по муниципальному контракту от 29.06.2018 № 0121300043818000027_305505/34 за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами;

- в адрес организации, осуществляющей строительный контроль от 20.12.2019 № 3705 в размере 63,0 тыс. рублей по муниципальному контракту от 19.03.2019  № 0121300043819000004_305505/26 за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

3. Администрацией Привольненского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края обеспечено выполнение подрядчиком ранее невыполненных в установленный муниципальным контрактом от 25.01.2019 № 2 срок работ на сумму 353,05 тыс. рублей.

4. Администрацией муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края приняты меры по устранению подрядчиками недостатков и дефектов, выявленных в ходе визуальных осмотров выполненных подрядных работ, в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам от 06.07.2018 № 15-ЭА и от 16.08.2018                                            № 16-ЭА на общую сумму 140,62 тыс. рублей.

5. Администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского края:

- направлена претензия об уплате штрафов в адрес подрядной организации от 22.01.2020  № 9317/01-08 в размере 526,32 тыс. рублей по муниципальному контракту от 14.06.2019 №  0821600002219000081_157755 за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом;

- произведен демонтаж старых дорожных знаков.

6. К дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц.

На основании направленной Контрольно-счетной палатой Ставропольского края информации по результатам контрольного мероприятия министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края приказом от 13.12.2019 № 382/1-о/д утвержден план проведения аудиторских проверок в рамках осуществления внутреннего финансового аудита на 2020 год.

По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края:

-  прокурорами Шпаковского, Андроповского районов, города Невинномысска и Георгиевским межрайонным прокурором главам муниципальных образований внесены представления об устранении выявленных нарушений закона;

- министерством финансов Ставропольского края вынесено 9 постановлений о назначении административного наказания с санкцией в виде штрафов на общую сумму 230,0 тыс. рублей.

## Руководитель контрольного мероприятия

## аудитор Контрольно-счетной палаты

## Ставропольского края        					                      А.Г. Черняков

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых решениях и мерах по внесенным представлениям по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в виде субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственных программ Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Развитие транспортной системы»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.19 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 12 сентября 2019 года № 67, от 27 ноября 2019 года № 79, от 03 декабря 2019 года № 80.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17 сентября по 11 декабря 2019 года.

В целях исполнения представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края приняты следующие меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недостатков:

1. Администрацией Андроповского муниципального района Ставропольского края приняты меры по устранению подрядчиками недостатков и дефектов, выявленных в ходе визуальных осмотров выполненных подрядных работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам от 06.08.2018 № 1019721 и от 25.06.2019 № 01213000203190000310001 на общую сумму 57,4 тыс. рублей.

2. Администрацией Георгиевского городского округа Ставропольского края:

- приняты меры по устранению подрядчиками недостатков и дефектов, выявленных в ходе визуальных осмотров выполненных подрядных работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам от 26.06.2018 № 01213300043818000025_305505/33 и № 0121300043818000026_305505/32, от 11.03.2019 № 0121300043819000003_305505/23, от 26.08.2019                                          № 021300043819000040_305505/53 на общую сумму 607,0 тыс. рублей;

- подготовлены и направлены в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» федерального дорожного агентства» информационные карты автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Георгиевского городского округа.

3. Администрацией г. Невинномысска Ставропольского края приняты меры по устранению подрядчиками недостатков и дефектов, выявленных в ходе визуальных осмотров выполненных подрядных работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам от 23.07.2018 № 1010723 и от 03.06.2019 № 36 на общую сумму 108,3 тыс. рублей.

## Руководитель контрольного мероприятия

## аудитор Контрольно-счетной палаты

## Ставропольского края        					                      А.Г. Черняков